COGNISIUM LAB

Sistema Inteligente de Atención Agendamiento e Integración con SUNUBE

Documento de Alcances, Fases e Inversión

Dra. María Isabel Moreno  ·  Clínica Dermatológica Estética  ·  Cali, Colombia

Presentado por: Cognisium LAB  ·  Automatización · IA · Sistemas Comerciales

Marzo 2025  ·  Versión 2.1

# Resumen Ejecutivo

Este documento detalla los alcances, fases, entregables y condiciones de inversión del Sistema Inteligente de Atención y Agendamiento diseñado a medida para la Clínica Dermatológica Estética de Cali.

El sistema resuelve el problema central de orquestación operativa: el primer contacto del paciente no está siendo bien capturado, respondido ni convertido en agenda efectiva. La solución se entrega en dos fases de 45 días cada una, con una mensualidad recurrente todo incluido a partir del día 91.

¿Qué incluye este documento? 1. Descripción detallada de cada fase (alcances incluidos y excluidos) 2. Tabla de inversión: implementación + mensualidad recurrente 3. Condiciones de la mensualidad recurrente (qué cubre, qué NO cubre) 4. Condiciones generales del contrato

# Sección 1 — Fases de Implementación

El desarrollo se divide en dos fases de 45 días cada una. Al finalizar la Fase 2 (día 90), el sistema entra en operación completa y se activa la mensualidad recurrente.

| Fase | Nombre | Entregables clave | Estado al finalizar |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Fundación completa del sistema | Agente WhatsApp 24/7 · Agenda en Sunube · Confirmaciones · Recordatorios · Lista de espera | Sistema core operativo: agente respondiendo, citas agendadas y confirmaciones activas |
| Fase 2 | Voz, pagos y cierre | Agente de voz · Copagos · Facturas · Parafiscales · Post-atención | Sistema 100% completo. Transición a mensualidad recurrente el día 91 |

## Fase 1 — Fundación completa del sistema (días 1–45)

Objetivo: el sistema core está operativo. El agente responde, agenda en Sunube, envía recordatorios y gestiona confirmaciones.

### Lo que incluye esta fase

A. Agente conversacional multicanal

- Configuración del agente en WhatsApp con respuesta 24/7

- Flujo de bienvenida, clasificación de motivo y detección de sede más cercana

- Enrutamiento inteligente: Dra. Melisa (dermatología clínica / consulta) vs. Dra. María (procedimientos estéticos)

- Unificación de los 2 números de WhatsApp.

- FAQ completa con procedimientos, horarios y sedes de la clínica

- Flujo de escalamiento a humano cuando el paciente lo requiere

- Integración con Facebook e Instagram (mismo flujo, solicita número de teléfono)

B. Integración con Sunube y agenda real

- Revisión técnica de la API de Sunube y diseño de la lógica de integración

- Conexión en tiempo real con la agenda de Sunube por sede y especialista

- Agendamiento automático: el bot consulta disponibilidad y confirma la cita directamente en Sunube

- Diferenciación de duración de cita según tipo de procedimiento (consulta ≠ botox ≠ inyectables ≠ lifteras)

- Lógica de priorización: si Dra. María tiene agenda para mayo, el bot ofrece primero a Dra. Melisa

- Vista unificada de conversaciones: ambos números, ambas sedes, un solo panel

C. Confirmaciones, recordatorios y lista de espera

- Secuencia automática de recordatorios: 72 horas, 24 horas y 2 horas antes de la cita

- Confirmación activa: el paciente responde SÍ / NO / REAGENDAR directamente en WhatsApp

- Reagendamiento automático cuando el paciente cancela, con oferta de disponibilidad inmediata

- Lista de espera inteligente: al cancelarse una cita, el bot contacta al siguiente en lista

- Ventana de confirmación para lista de espera: 20 minutos para confirmar; si no responde, pasa al siguiente

- Instrucciones previas automáticas según tipo de procedimiento

D. Kickoff y capacitación

- Sesión de kick-off con el equipo para alinear flujos, tono y criterios de clasificación

- Capacitación al equipo administrativo (uso del panel y monitoreo de conversaciones)

- Pruebas controladas antes de salir en vivo (prueba de estrés con preguntas reales del equipo)

### Lo que NO incluye esta fase

- Agente de voz ni captura de llamadas perdidas (Fase 2)

- Seguimiento de copagos, facturas o parafiscales (Fase 2)

- Mensajes post-procedimiento y seguimiento clínico (Fase 2)

Entregable verificable al cierre de la Fase 1 (día 45): El agente responde pacientes en tiempo real, agenda citas directamente en Sunube, envía recordatorios automáticos y gestiona la lista de espera sin intervención manual del equipo.

## Fase 2 — Voz, pagos y sistema completo (días 46–90)

Objetivo: cero llamadas perdidas, copagos y pagos bajo control, sistema 100% operativo con dashboard completo.

### Lo que incluye esta fase

A. Agente de voz y captura de llamadas

- Configuración del agente de voz: si no se contesta al tercer intento, el agente responde

- El agente de voz envía link de agendamiento por WhatsApp y genera alerta al equipo

- Captura y transcripción de llamadas para registro operativo

B. Gestión de pagos y administración

- Seguimiento de copagos pendientes por paciente (alertas internas al equipo)

- Recordatorio de pago de facturas a proveedores y servicios del consultorio

- Alertas de parafiscales y obligaciones periódicas según fechas configuradas

C. Post-atención y dashboard

- Mensaje automático al día siguiente del procedimiento para detectar incidencias y aumentar reseñas

- Escalamiento automático al médico si el paciente reporta molestias

- Dashboard completo y exportable: tiempos de respuesta, no-show, conversión, agendamientos, conversaciones pendientes

- Ajuste final de todos los módulos con base en 45 días de datos reales de la Fase 1

- Sesión de optimización con el equipo e identificación de mejoras futuras

- Entrega oficial del sistema con documentación de flujos y guía de uso

### Lo que NO incluye esta fase

- Procesamiento de pagos ni pasarelas de cobro — solo recordatorios y trazabilidad

- Integración con software contable externo (requiere análisis y cotización adicional)

- Modificación del software Sunube — solo se consume su API

- Nuevas integraciones con software externo no planificadas en estas dos fases

Entregable verificable al cierre de la Fase 2 (día 90): Ninguna llamada queda sin respuesta. El equipo recibe alertas automáticas de copagos y pagos pendientes. El dashboard muestra en tiempo real el estado completo de la operación. Sistema listo para la mensualidad recurrente.

# Sección 2 — Tabla de Inversión

El proyecto tiene un valor de implementación total de $1,800 USD, dividido en dos pagos que corresponden al inicio de cada fase. Una vez finalizada la Fase 2, se activa la mensualidad recurrente de $550 USD/mes.

Inversión total de implementación: $1,800 USD (Fase 1 + Fase 2) Mensualidad recurrente todo incluido: $550 USD/mes · A partir del día 91

| Concepto | Momento | Monto (USD) | ¿Qué cubre? |
| --- | --- | --- | --- |
| Pago Fase 1 | Antes de iniciar la Fase 1 (día 1) | $950 USD | Kick-off, acceso a plataforma, agente WhatsApp, integración Sunube, confirmaciones y lista de espera |
| Pago Fase 2 | Antes de iniciar la Fase 2 (día 46) | $850 USD | Agente de voz, copagos, facturas, parafiscales, post-atención y dashboard completo |
| Mensualidad | Desde el día 91 · Mensual recurrente | $550 USD/mes | Todo incluido: plataforma · soporte · mejoras · capacitación (ver Sección 3) |

# Sección 3 — La Mensualidad Recurrente

A partir del día 91, el sistema opera bajo un plan de mensualidad recurrente de $550 USD/mes. Este valor cubre todo lo necesario para mantener, operar y mejorar el sistema sin costos adicionales imprevistos.

Mensualidad: $550 USD / mes · Todo incluido · Desde el día 91

## Lo que SÍ incluye la mensualidad

| INCLUIDO en los $550 USD/mes - Licencia mensual de plataforma Go High Level ($97 usd/mes) - Soporte técnico 8×5 con respuesta ante fallas críticas - Implementación de mejoras y nuevos flujos (hasta 2 por mes — ver detalle abajo) - Capacitación mensual al equipo (hasta 4 sesiones de 1 hora) con opción a clases pre-grabadas. - Acceso al dashboard de trazabilidad y reportes exportables - Monitoreo continuo del sistema y alertas proactivas de fallas - Actualizaciones de los modelos conversacionales de IA | NO incluido (costos variables declarados) - Minutos de voz adicionales al plan base (~$0.09 USD/min adicional) - Conversaciones de reactivación Meta/WhatsApp (recordatorios salientes) - Mensajes de IA adicionales al volumen base - Email marketing - Nuevas integraciones con software externo no planificadas - Horas de desarrollo fuera del alcance de las 2 mejoras mensuales |
| --- | --- |

## ¿Qué se entiende por 'nuevas implementaciones' dentro de la mensualidad?

La mensualidad incluye hasta 2 implementaciones o mejoras mensuales. A continuación se define con precisión qué entra en esa categoría y qué no:

| SÍ entra dentro de las 2 mejoras mensuales - Ajustes a flujos conversacionales existentes (cambiar respuestas, añadir opciones de menú, modificar criterios de enrutamiento) - Nuevas preguntas frecuentes o variaciones del agente - Cambios de horarios, especialistas, procedimientos o sedes en el sistema - Correcciones de comportamiento del agente basadas en conversaciones reales - Nuevas llamadas a la API de Sunube para funciones ya definidas (ej. bloqueo de agenda, reagendamiento) - Ajustes en las secuencias de recordatorios o instrucciones previas - Activación de módulos nuevos dentro de la plataforma Go High Level ya contratada | NO entra — se cotiza por separado - Nuevas integraciones con software externo no previsto (ej. sistema de facturación, CRM externo, laboratorios) - Desarrollo de módulos completamente nuevos fuera del sistema original (ej. portal web, app móvil) - Automatizaciones que requieran más de 4 horas de desarrollo por solicitud - Conexiones con APIs de terceros que requieran negociación o acceso especial - Rediseño estructural del flujo conversacional (equivale a un nuevo proyecto) - No se cubre costos de consumo adicionales. |
| --- | --- |

Nota sobre costos de consumo: Los costos variables de consumo (API Meta, minutos de voz, mensajes de IA, email marketing) se detallan en el documento de precios anexo y en la calculadora en línea disponible bajo solicitud. Estos costos son predecibles y transparentes. Ingresa a la calculadora de costos adicionales: https://landing.cognisiumlab.com/calculator-page Ingresa al documento detallado de costos adicionales: guia_precios_cognisium.pdf

# Sección 4 — Condiciones Generales del Contrato

## Plazos y tiempos de respuesta

- Tiempo de respuesta ante falla crítica (sistema caído): máximo 4 horas hábiles para el primer diagnóstico. La resolución depende de la naturaleza de la falla; el objetivo es siempre resolverla en el menor tiempo posible. Para fallas críticas, el soporte se activa incluyendo sábados.

- Tiempo de respuesta ante solicitud de ajuste no urgente: máximo 48 horas hábiles.

- Nuevas mejoras menores incluidas en la mensualidad: tiempo estimado de 3–5 días hábiles por solicitud.

- Nuevas integraciones mayores fuera del alcance: se presenta cotización en máximo 48 horas hábiles antes de iniciar cualquier desarrollo.

## Condiciones de modificación de alcance

- Todo desarrollo fuera de las dos fases definidas o fuera de las 2 mejoras mensuales incluidas se cotiza por separado y requiere aprobación escrita antes de ejecutarse.

- Las modificaciones menores dentro de la mensualidad (ajustes de flujos, respuestas, horarios, etc.) no tienen costo adicional y se ejecutan según disponibilidad del equipo técnico.

- El cliente puede solicitar pausar una fase por cambios internos, notificando con mínimo 5 días hábiles de anticipación. Los pagos ya realizados se imputan a la fase que se retome.

## Confidencialidad

- Cognisium LAB se compromete a no compartir información de la clínica, sus pacientes ni sus procesos con terceros bajo ninguna circunstancia.

- Los flujos configurados, los datos de pacientes y la estructura operativa de la clínica son propiedad exclusiva de la Dra. María Isabel Moreno y su equipo.

- Cognisium LAB firma acuerdo de confidencialidad antes del inicio de la Fase 1.

## Condiciones de terminación

- El cliente puede terminar el contrato con 30 días de aviso escrito.

- Los pagos de implementación ya realizados (Fase 1 o Fase 2) no son reembolsables una vez iniciada la fase correspondiente.

- Al finalizar el contrato, Cognisium LAB entrega la documentación completa del sistema, los flujos configurados y la guía de uso.

## Propiedad intelectual

- La plataforma base (Go High Level) y los desarrollos técnicos de integración son operados por Cognisium LAB.

- Los flujos conversacionales personalizados, el entrenamiento del agente, los datos configurados y la información de la clínica son propiedad de la Dra. María Isabel Moreno.

# Próximos Pasos

- Revisión y aprobación de este documento por parte de la Dra. María Isabel Moreno.

- Definición de la fecha de inicio y firma del contrato de prestación de servicios.

- Firma del acuerdo de confidencialidad.

- Pago de la primera cuota ($950 USD) y activación del acceso a la plataforma.

- Levantamiento de información: FAQ, horarios, especialistas, procedimientos, sedes y criterios de clasificación.

- Revisión técnica de la API de Sunube y sesión de kick-off con el equipo.

Cognisium LAB · cognisiumlab@gmail.com Automatización · IA Conversacional · Sistemas Comerciales "La clínica no necesita solo un chatbot. Necesita una infraestructura inteligente que responda ya, deje de perder chats, ordene el ingreso de pacientes y confirme mejor."