## Slide 1
Sistema Inteligente de
Atención y Agendamiento
Propuesta personalizada · Clínica Estética y Dermatológica · Cali
Presentada por Cognisium LAB

## Slide 2
Diagnóstico - El problema real
No es un problema de demanda
La clínica tiene pacientes, capacidad médica y dos sedes activas en Cali. El problema es de orquestación operativa: el primer contacto del paciente no está siendo bien capturado, respondido ni convertido en agenda efectiva. En una clínica estética, ese primer contacto no es un detalle menor. Es donde se gana o se pierde la cita.
La situación actual genera
Chats acumulados sin revisar (hasta 30 los fines de semana)
Asistente dividida entre atención presencial y digital
2 números de WhatsApp sin vista unificada
Pacientes que no reciben respuesta oportuna y se van
Agenda no automatizada, dependiente de gestión manual
Sin trazabilidad del recorrido completo del paciente
Nuestro propósito
Desarrollar una solución a medida con Sistemas Inteligentes que resuelva cada uno de estos problemas.

## Slide 3
Contexto Operativo Actual
2 sedes en Cali
Norte y sur, con agenda segmentada por sede, especialista y tipo de procedimiento.
70% por WhatsApp
Dos números activos: uno de captación y uno de confirmación, sin vista unificada.
20% llamadas
Celular y WhatsApp. El 10% restante entra por teléfono fijo.
Sunube como eje
El historial clínico y el agendamiento formal viven en Sunube. La solución debe conectarse ahí.
Asistente desbordada
Atención presencial + dos celulares + respuestas = cuello de botella permanente.
Sin dashboard unificado
Los contactos quedan flotando en WhatsApp sin entrar a un sistema estructurado.

## Slide 4
La Solución — 8 Pilares
P1 · Agente WhatsApp 24/7
Responde inmediatamente, da bienvenida, clasifica motivo, identifica sede y filtra antes de pasar a humano.
P2 · Canales Unificados
Ambos números operan bajo la misma lógica. Historial centralizado y vista unificada de conversaciones.
P3 · Clasificación y Enrutamiento
Detecta motivo, sede y tipo de cita. Dirige al flujo correcto según especialista o procedimiento.
P4 · Integración Sunube
Conecta disponibilidad real de agenda. Evita doble digitación y cumple el requisito clínico y legal.
P5 · Confirmaciones y Recordatorios
Secuencia a 72h, 24h y 2h antes. Confirmación, reagendamiento e instrucciones previas automáticas.
P6 · Seguimiento Post Atención
Mensaje al día siguiente del procedimiento. Detecta incidencias y abre puerta a seguimiento clínico.
P7 · Dashboard de Trazabilidad
Mensajes por canal, tiempos de respuesta, agendamientos, confirmaciones, no-show y conversaciones pendientes.
P8 · Base Administrativa
Infraestructura lista para recordatorios de cobro, copagos, autorizaciones y tareas recurrentes de control.

## Slide 5
Resultados Esperados
Horizonte de impacto: 60–120 días (operativo) · 4–8 meses (madurez completa)
Área de Impacto
Mejora Esperada
Resultado Concreto
Plazo
Tiempo de primera respuesta
↓ 70%–90%
Respuesta inmediata vs. horas o días de espera actual
15-30 días
Chats perdidos o sin atención
↓ 60%–85%
Drástica reducción de conversaciones abandonadas
15-30 días
Conversión a cita agendada
↑ 15%–30%
Más pacientes de primera vez que llegan a agendar
15-30 días
Inasistencias y no-show
↓ 20%–40%
Recordatorios a 72h, 24h y 2h + reconfirmación activa
15-30 días
Carga operativa asistente
↓ 25%–45%
Tiempo liberado hacia atención presencial y casos complejos
15-30 días
Ocupación de agenda
↑ 10%–+20%
Mejor confirmación y recuperación de citas sin aumentar personal
45-60 diías

## Slide 6
Retorno sobre la Inversión (ROI)
Ticket promedio conservador: COP $250.000 – $500.000 por cita / procedimiento inicial
Conservador
10–20 citas adicionales/mes
COP $2.5M – $10M adicionales/mes
ROI en ~1–2 meses
Ampliado
Recuperación de agenda + confirmación
COP $6M – $18M adicionales/mes
ROI en ~2–3 meses
Resumen estratégico
Eficiencia operativa
Hasta 90% menos tiempo de primera respuesta · asistente libera 25–45% de carga repetitiva
Crecimiento de agenda
COP $2.5M a $18M adicionales/mes según escenario y velocidad de adopción
Retención del paciente
Seguimiento post procedimiento + recordatorios = mayor fidelización y recompra
Escalabilidad
Modelo replicable a otros consultorios del mismo perfil sin rediseñar desde cero

## Slide 7
Plan de Implementación
Fase 1
Urgente
Agente WhatsApp básico, FAQ, clasificación inicial, atención automatizada en ambos números.
Post Atención
Fase 2
Confirmaciones
Secuencia de recordatorios a 72h / 24h / 2h, reconfirmación y lógica de reagendamiento.
Fase 3
Integración
Revisión API Sunube, conexión con agenda real por sede / especialista / procedimiento, pruebas.
Fase 4
Voz / Llamada
Captura de llamadas, agente de voz, conexión al entorno operativo, transcripción y registro.
Fase 5
Post Atención
Mensajes post procedimiento, detección de incidencias, escalamiento a humano y seguimiento.

## Slide 8
Inversión en Crecimiento
Implementaciòn del Sistema Comercial Inteligente
Pago Único (Recomendado)
$3,500 USD
Ahorra 30% pagando de contado
Pago en fases
$1,000 USD por fase
Al terminar cada fase se paga la siguiente para continuar de forma efectiva y continua
Software + Mantenimiento Mensual
$97 USD +
Soporte, ajustes, monitoreo y mejora continua
Costos adicionales por consumo
API de Meta, Email Marketing, minutos de llamada, SMS, tokens IA, ejecucion de automatizaciones premiums
$ 300USD / mes
Recurrencias del Software (A partir del Segundo mes)

## Slide 9
Próximos Pasos
01
Aprobación del Enfoque
Validar el alcance de la Fase 1 y confirmar los módulos a implementar primero.
02
Levantamiento de Información
FAQs actuales, flujos de atención, criterios de clasificación, perfiles de cita y especialistas.
03
Revisión API Sunube
Evaluar disponibilidad técnica y diseñar la lógica de integración con agenda real.
04
Kick-off y Diseño
Sesión de arranque con el equipo para alinear flujos, tiempos y responsables.
05
Implementación y Pruebas
Construcción del sistema, pruebas controladas y ajustes antes de la salida en vivo.

## Slide 10
Una operación que
no pierde pacientes
La clínica no necesita solo un chatbot. Necesita una infraestructura inteligente que responda ya, deje de perder chats, ordene el ingreso de pacientes y confirme mejor — sin depender de memoria ni multitarea.
Responde ya
Ningún paciente sin primera respuesta estructurada
Agenda con control
Recordatorios, confirmación y ocupación máxima
Crece con estándar
Modelo replicable a otros consultorios del mismo perfil
Cognisium LAB | Automatización, IA y Sistemas Comerciales